附件

2023年度彩票公益金项目使用管理情况表

市、区县民政部门（资金使用单位）： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 补助资金额度 | 资金  来源 | 项目概况 | 项目完成情况和  实际效果 | 资金使用  情况 | 联络人及  联系方式 | 备注 |
| 1 | 老旧建筑拆除重建工程 | 50 | 市级彩票公益金 | 项目通过对老旧建筑进行拆除，重建适应新时代养老服务的配套设施及建筑。 | 项目资金于2023年10月下达，主要用于老旧建筑拆除重建工程的前期概念性方案设计、概算及可研性研究等费用，资金下达后我单位积极推进项目进度。截至2023年12月31日，项目前期工作已完成67.98%，项目建设推进有序。 | 33.99 | 周薇  13983383135  023-65523239 | 2023年年末项目方案设计未完成，部分资金暂未支付，2024年将持续推进项目建设。 |
| 2 | 食堂改扩建工程 | 85 | 市级彩票公益金 | 项目通过拆除旧食堂、建立符合现代化养老的新食堂，提高我院整体养老适老水平。 | 项目资金于2023年10月下达，原食堂已完成拆除，改扩建工作按计划推进。 | 43.97 | 周薇  13983383135  023-65523239 | 2023年12月项目工程施工许可证审批通过，部分项目资金结转2024年。 |

备注：本表可自行加行。项目名称以预算下达文件为准。资金来源填“中央彩票公益金”或“市级彩票公益金”。收到资金后进行二次分配、转拨的项目，相应单位、金额和具体使用情况在项目概况中填写。项目周期在项目概况中填写。项目完成、资金使用情况统计时间节点为2023年12月31日。联系方式含固定电话和手机号码。绩效评价和审计结果及接受投诉等信息在备注中填写。2023年未完成的项目，在备注栏中注明未完成原因、2024年推进情况和未来预计完成情况等。